## Slide 1
Terminplanung verknüpft mit Plantafel

## Slide 2: saprima GmbH
saprima GmbH
  saprima GmbH mit Sitz in Ergolding bei Landshut
  Gründung aus der Firma INTECO mbH (17 Jahre Dienstleister rund um Primavera)
  über 25 Jahre Erfahrung im Projektmanagement
  internes Entwicklerteam
  mit Partnerfirmen für Implementierung > 15 Mitarbeiter
1988 Gründung Inteco mbh
primavera für DACH Region
2008 Übernahme primavera durch Oracle
2008 Start Entwicklung saprima
2010 Release 1.0 bei Kunden implementiert
2015 Gründung saprima GmbH
Weiterentwick-lung saprima
2023 Release 6.xx
unsere Leistungen
  Entwicklung von saprima® als Standard Software
  Kundenspezifische Anpassungen an saprima® Standard
  Schnittstellen saprima®<-> Kundensystem (SAP, MS Excel, MS Project, Oracle Primavera, Navision...)
  Kundenspezifische Regeln und Workflows (releasesichere Logik)
  Reportingsystem für Berichte
  Kundenspezifische Eingabemasken
  Implementierung von saprima® beim Kunden
  Hosting von saprima

## Slide 3: Digitale Plantafel
Digitale Plantafel
  Darstellung der Vorgänge in Plantafel
  Anzeige des verfügbaren Puffers in Tagen in Karte
  Grün = Puffer vorhanden
  Gelb = Puffer ist gleich 0 Tage (Verschieben eines gelben Vorgangs hat Auswirkung auf den Endtermin des Projektes oder Teilprojektes)
  Auswirkung der Verschiebung im GANNT sichtbar (Durch die Verknüpfungen des Terminplans, kann eine Verschiebung einer Karte in der Plantafel, eine Verschiebung des Endtermins für das gesamte Projekt bedeuten)

## Slide 4: Terminplanung
Klassische Terminplanung „GANTT
  Termine z.B. auf WBS – Ebene verknüpfen (saprima kann Verknüpfungen auf allen Ebenen)
  Terminplanung als Basis für Terminvergleiche abspeichern (Basisplan Termine werden in Gelb dargestellt. Farbe konfigurierbar)
  Terminliche Folge der Vorgänge (Blau) spannt WBS auf
  Bei Verschiebungen der WBS, werden Vorgänge mit verschoben

## Slide 5: Ressourcenplanung
Ressourcenplanung
  Planung der Ressourcen auf Vorgänge (Ressourcenplanung kann auf allen Ebenen stattfinden)
  Rollenplanung
  Aufteilung der Rollenplanung auf Mitarbeiter möglich (Antrag auf Rollenebene, Genehmigung auf MA-Ebene)
  Aufwand kann via Kurve (z.B. linear) über gesamte Laufzeit des Vorgangs verteilt werden (Bild Oben)
  Aufwand kann in Zeitscheiben (z.B. Monat) verteilt werden (Bild Mitte)
  Kapazitätsauswertung (Bild Unten)

## Slide 6: Statusrückmeldung
Projektteilnehmer zu Vorgängen:
  Erfassung von Statusrückmeldung (Fertig, in Barbeitung, Ist-Startdatum, Endedatum etc.)
  Meldung von Ist-Stunden
  Kommentar zu jedem Eintrag
  Dokumente die dem Vorgang zugewiesen sind, können direkt geladen werden
  Komplette Funktion auch als APP für Android und iOS verfügbar
  jeder Projektteilnehmer sieht nur seine Tätigkeiten (Ideal für externe Projektbeteiligte)